PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Labor Market Dashboard Calculator

Інтерактивний дешборд ринку праці України

| Назва проєкту | Labor Market Dashboard Calculator | Версія | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Автор | Product Team | Дата | 17.02.2026 |
| Стек | React + TypeScript | Хостинг | GitHub Pages |
| Статус | Draft | Пріоритет | High |

# Table of Contents

1. Executive Summary	3

2. Problem Statement & Goals	3

3. Target Users & Use Cases	4

4. Product Architecture	4

5. Data Model: Tree Structure	5

6. Default Data: Ukraine Labor Market	6

7. Functional Requirements	8

8. Non-Functional Requirements	10

9. UI/UX Wireframes & Specifications	10

10. Technical Architecture	12

11. Milestones & Roadmap	13

12. Risks & Mitigations	14

13. Appendix: Data Sources	14

# 1. Executive Summary

Labor Market Dashboard Calculator — це інтерактивний веб-інструмент для моделювання сценаріїв «що якщо» на ринку праці України. Продукт дозволяє візуалізувати розподіл зайнятості за статтю, галузями та підкатегоріями у вигляді небінарного дерева з повзунками та pie-чартами, які оновлюються в реальному часі.

Ключові характеристики:

- Деревоподібна структура: 3 рівні глибини — стать → галузь → підкатегорія

- Реальні дані: дефолтні значення з офіційної статистики України (2021–2024)

- Інтерактивність: повзунки з двома режимами (автобаланс / вільний) та pie-чарти

- Технології: React + TypeScript, GitHub Pages, SPA

# 2. Problem Statement & Goals

## Проблема

Ринок праці України після 2022 року зазнав радикальних змін: мобілізація, міграція, руйнування промисловості та фемінізація зайнятості. Наразі немає зручного інструменту для швидкого моделювання впливу цих факторів на розподіл робочої сили по галузях.

## Цілі продукту

- Дати можливість швидко оцінювати розподіл ринку праці за статтю та галузями

- Моделювати сценарії «що якщо»: демобілізація, повернення біженців, зростання IT-сектору

- Візуалізувати зміни через pie-чарти та абсолютні числа в реальному часі

- Забезпечити простий деплой та безкоштовний хостинг (GitHub Pages)

## Success Metrics

- Usability: користувач може створити сценарій за < 30 секунд

- Performance: всі повзунки та графіки оновлюються < 100ms

- Accessibility: Lighthouse Accessibility score > 90

# 3. Target Users & Use Cases

| Персона | Опис | Ключовий сценарій |
| --- | --- | --- |
| Аналітик | Досліджує ринок праці для звітів | Моделювання впливу демобілізації на сектори |
| HR / Рекрутер | Оцінює кадровий потенціал | Оцінка доступності спеціалістів в IT/пром. |
| Журналіст | Готує матеріал про економіку | Візуалізація гендерного розподілу по сферах |
| Полісі-мейкер | Розробляє економічну політику | Сценарії повоєнного відновлення |

# 4. Product Architecture

## Деревоподібна модель даних

Дані організовані як небінарне дерево з 3 рівнями глибини:

| Рівень | Опис | Приклад | Кількість вузлів |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (Root) | Загальне населення | 13 500 тис. зайнятих | 1 |
| 1 (Стать) | Чоловіки / Жінки | 52% / 48% | 2 |
| 2 (Галузь) | Секції КВЕД | IT, Торгівля, Освіта... | 15 |
| 3 (Підкатегорія) | Деталізація галузі | Frontend, Backend, QA... | 75+ |

## Схема дерева (спрощена)

Root: Зайняті (13 500 тис.)

├─ Чоловіки (52%)

│   ├─ Торгівля (18.5%)

│   │   ├─ Оптова (38%)

│   │   ├─ Роздрібна (50%)

│   │   └─ Авто (12%)

│   ├─ Промисловість (18.8%)

│   ├─ Сільське госп. (21.4%)

│   ├─ IT (3.2%)

│   │   ├─ Розробка ПЗ (47%)

│   │   ├─ QA (17%)

│   │   └─ DevOps (4%) ...

│   └─ ... (інші галузі)

└─ Жінки (48%)

├─ Торгівля (27.5%)

├─ Освіта (13.3%)

├─ Охорона здоров'я (10.0%)

└─ ... (інші галузі)

# 5. Data Model: Tree Structure

## TypeScript інтерфейс

interface TreeNode {

id: string;

label: string;              // Назва категорії

percentage: number;          // 0–100, від батьківського вузла

absoluteValue: number;       // Авто-розрахунок

genderSplit: {

male: number;              // Відсоток чоловіків

female: number;            // Відсоток жінок

};

children: TreeNode[];

defaultPercentage: number;   // Значення за замовчуванням

isLocked: boolean;           // Фіксація при автобалансі

}

interface DashboardState {

totalPopulation: number;     // Загальна кількість зайнятих

balanceMode: 'auto' | 'free';

tree: TreeNode;

}

## Логіка повзунків

Режим «Автобаланс»: при зміні однієї категорії решта пропорційно перерозподіляються, щоб сума = 100%. Користувач може «залокувати» окремі категорії (isLocked), щоб вони не змінювались.

Режим «Вільний»: кожен повзунок незалежний. Сума може не дорівнювати 100% — відображається попередження з різницею.

Перемикач: Toggle між режимами у верхній частині панелі керування.

# 6. Default Data: Ukraine Labor Market

Нижче — дефолтні значення для дерева. База: 13 500 тис. зайнятих (оцінка 2024). Гендер: 52% Ч / 48% Ж.

## Level 2: Галузі КВЕД

| Галузь | Тис. осіб | % від заг. | Чол. % | Жін. % | Код КВЕД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торгівля | 3 090 | 22.2% | 40 | 60 | G |
| Сільське господарство | 2 430 | 17.5% | 63 | 37 | A |
| Промисловість | 1 980 | 14.3% | 70 | 30 | B-E |
| Держуправління та оборона | 1 300 | 9.4% | 60 | 40 | O |
| Освіта | 1 080 | 7.8% | 20 | 80 | P |
| Охорона здоров'я | 810 | 5.8% | 20 | 80 | Q |
| Транспорт | 810 | 5.8% | 80 | 20 | H |
| Будівництво | 480 | 3.5% | 90 | 10 | F |
| Професійна діяльність | 340 | 2.4% | 45 | 55 | M |
| IT та телеком | 300 | 2.2% | 74 | 26 | J |
| Інші послуги | 290 | 2.1% | 35 | 65 | S |
| Адмін. обслуговування | 260 | 1.9% | 55 | 45 | N |
| Готелі, харчування | 250 | 1.8% | 35 | 65 | I |
| Нерухомість | 175 | 1.3% | 55 | 45 | L |
| Фінанси / страхування | 170 | 1.2% | 30 | 70 | K |
| Мистецтво, спорт | 135 | 1.0% | 50 | 50 | R |

## Level 3: IT-сектор (приклад деталізації)

| Спеціалізація | % від IT | Тис. осіб | Ч/Ж (%) | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка ПЗ | 47% | 141 | 91 / 9 | DOU 2024 |
| QA / Тестування | 17% | 51 | 62 / 38 | DOU 2024 |
| PM / Product | 7% | 21 | 63 / 37 | DOU 2024 |
| HR / Рекрутинг | 5% | 15 | 8 / 92 | DOU 2024 |
| DevOps / SRE | 4% | 12 | 88 / 12 | DOU 2024 |
| Аналітики | 4% | 12 | 50 / 50 | DOU 2024 |
| UI/UX Дизайн | 4% | 12 | 50 / 50 | DOU 2024 |
| Data / ML / AI | 3% | 9 | 54 / 46 | DOU 2024 |
| Маркетинг | 2% | 6 | 32 / 68 | DOU 2024 |
| Інші ролі | 7% | 22 | 55 / 45 | DOU 2024 |

# 7. Functional Requirements

## FR-01: Введення загального населення

- Числове поле для введення загальної кількості зайнятих (дефолт: 13 500 000)

- Форматування числа з роздільниками тисяч (пробіл)

- Кнопка «Скинути до дефолту»

## FR-02: Гендерний розподіл (Level 1)

- Повзунок Чоловіки/Жінки (0–100%)

- Дефолт: 52/48

- При зміні — всі дочірні вузли перераховують абсолютні числа

- Pie-chart оновлюється миттєво

## FR-03: Галузеві повзунки (Level 2)

- По одному повзунку на кожну галузь для кожної статі

- Окремі панелі «Чоловіки» і «Жінки» з власними pie-chart

- Автобаланс або вільний режим (за перемикачем)

- Можливість «залокувати» окрему галузь (іконка замка)

## FR-04: Підкатегорії (Level 3)

- Розгортання галузі по кліку — показує підкатегорії з власними повзунками

- Аналогічна логіка автобалансу

- Власний mini pie-chart для кожної розгорнутої галузі

## FR-05: Візуалізація (Pie Charts)

- Основний pie-chart: гендерний розподіл

- По 1 pie-chart для кожної статі: розподіл по галузях

- Mini pie-chart при розгортанні галузі

- Tooltips з абсолютними числами та відсотками

- Анімовані переходи при зміні значень

## FR-06: Кнопка «Скинути до дефолту»

- Повертає всі повзунки до офіційних даних України

- Модальне підтвердження перед скиданням

## FR-07: Відображення абсолютних значень

- Поряд з кожним повзунком — підпис з абсолютним числом (напр., «2 430 тис.»)

- Автоматичний перерахунок при зміні батьківського вузла

# 8. Non-Functional Requirements

| ID | Вимога | Критерій | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Перформанс: оновлення UI | < 100ms на кожен повзунок | P0 |
| NFR-02 | Lighthouse Performance | > 90 | P0 |
| NFR-03 | Lighthouse Accessibility | > 90 | P0 |
| NFR-04 | Респонсивність | Desktop + Tablet (1024px+) | P0 |
| NFR-05 | Мобільна версія | 320px+, touch-friendly | P1 |
| NFR-06 | Браузери | Chrome, Firefox, Safari, Edge | P0 |
| NFR-07 | Бундл розмір | < 500KB gzipped | P1 |
| NFR-08 | Анімації | CSS transitions, 60fps | P1 |
| NFR-09 | SEO | meta tags, OG tags | P2 |
| NFR-10 | Офлайн-робота | SPA, немає бекенду | P0 |

# 9. UI/UX Wireframes & Specifications

## Layout структура

Дешборд має двоколонковий layout на десктопі:

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│  HEADER: Назва + Населення [_____] + Mode Toggle  │

├────────────────────────┬─────────────────────────┤

│  GENDER SLIDER           │  ○ PIE: Ч/Ж              │

│  Чол. [====|=====] Жін.   │                         │

├────────────────────────┼─────────────────────────┤

│  ЧОЛОВІКИ               │  ЖІНКИ                  │

│  Торгівля [===|==] 18.5% │  Торгівля [====|=] 27.5%│

│  Сільс. [====|=] 21.4% │  Освіта   [===|==] 13.3%│

│  Пром.  [===|==] 18.8% │  Здор.   [==|===] 10.0%│

│  IT    [=|====]  3.2% │  Пром.   [==|===]  6.5%│

│    ▼ Розгорнути        │  ...                     │

│    ├ Dev [===|=] 47%  │                         │

│    ├ QA  [=|===] 17%  │  ○ PIE: Жінки            │

│    └ PM  [|====]  7%  │                         │

│  ○ PIE: Чоловіки       │                         │

└────────────────────────┴─────────────────────────┘

## UI компоненти

| Компонент | Опис | Бібліотека |
| --- | --- | --- |
| <Slider> | Повзунок 0–100% з числовим input + lock icon | rc-slider / custom |
| <PieChart> | Анімований pie з tooltips та legends | recharts / chart.js |
| <TreePanel> | Розгортання/згортання категорій | custom React |
| <ModeToggle> | Автобаланс / Вільний toggle | custom |
| <SummaryBar> | Загальна статистика + попередження ≠ 100% | custom |
| <ResetButton> | Скинути до дефолту + модальне вікно | custom |

## Кольорова палітра

- Чоловіки: #3B82F6 (blue-500)

- Жінки: #EC4899 (pink-500)

- Галузі: палітра з 15 розрізняваних кольорів (Tailwind palette)

- Background: #F8FAFC (slate-50)

- Cards: #FFFFFF з shadow-sm

# 10. Technical Architecture

## Технологічний стек

| Категорія | Технологія | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 18+ | Компонентний підхід, hooks, екосистема |
| Мова | TypeScript | Типізація деревоподібної структури |
| Стилі | Tailwind CSS | Швидкий прототипінг, респонсивність |
| Графіки | Recharts / Chart.js | Підтримка pie charts, анімації |
| Стейт | Zustand / useReducer | Легкий state для дерева |
| Білд | Vite | Швидкий HMR, оптимальний бандл |
| Хостинг | GitHub Pages | Безкоштовний, CI/CD через Actions |
| CI/CD | GitHub Actions | Автодеплой на push в main |
| Тести | Vitest + React Testing Lib | Unit та інтеграційні тести |

## Файлова структура

src/

├─ components/

│   ├─ Slider/          # Повзунок з lock

│   ├─ PieChart/        # Recharts wrapper

│   ├─ TreePanel/       # Розгортання категорій

│   ├─ ModeToggle/      # Auto/Free switch

│   ├─ SummaryBar/      # Загальна статистика

│   └─ ResetButton/     # Reset + modal

├─ data/

│   └─ defaultTree.ts   # Дефолтні дані України

├─ hooks/

│   ├─ useTreeState.ts  # Логіка дерева

│   └─ useAutoBalance.ts# Алгоритм автобалансу

├─ types/

│   └─ tree.ts          # TreeNode, DashboardState

├─ utils/

│   ├─ calculations.ts  # Перерахунок абсолютних значень

│   └─ format.ts        # Форматування чисел

├─ App.tsx

└─ main.tsx

# 11. Milestones & Roadmap

| Фаза | Задачі | Термін | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | PRD + дизайн даних | Тиждень 1 | ✅ Done |
| M1 | Скелет проєкту + data model + компоненти slider | Тиждень 2 | ⏳ Planned |
| M2 | Level 1–2: гендер + галузі + pie charts | Тиждень 3 | ⏳ Planned |
| M3 | Level 3: підкатегорії + autobalance | Тиждень 4 | ⏳ Planned |
| M4 | Polish: анімації, респонсив, a11y | Тиждень 5 | ⏳ Planned |
| M5 | Деплой на GitHub Pages + QA | Тиждень 5 | ⏳ Planned |

## Out of Scope (v1)

- Експорт даних (JSON/CSV/PDF)

- Вікові групи / регіони / рівень освіти

- Збереження сценаріїв (localStorage / backend)

- Multi-language підтримка (i18n)

- Порівняння двох сценаріїв side-by-side

# 12. Risks & Mitigations

| Ризик | Імовірність | Вплив | Мітигація |
| --- | --- | --- | --- |
| Дані неточні / застарілі | Висока | Середній | Чітко позначити рік та джерело кожного значення |
| Перформанс при 75+ нодах | Низька | Високий | useMemo, lazy рендер піддерев |
| UX перевантаження повзунками | Середня | Високий | Згортання Level 3 за дефолтом |
| GitHub Pages обмеження | Низька | Низький | SPA без бекенду — підходить ідеально |

# 13. Appendix: Data Sources

Всі дефолтні значення базуються на наступних джерелах:

- Державна служба статистики України (ukrstat.gov.ua) — дані 2019–2021

- UNICEF HSES 2024 — оцінка зайнятості 2023–2024

- НБУ Інфляційний звіт 2024–2025

- Світовий банк / МОП (ILO) — оцінки робочої сили

- DOU.ua — Портрет IT-спеціаліста 2024 (~15 000 респондентів)

- DOU.ua — Рейтинг мов програмування 2024–2025 (~9 060 респондентів)

- IT Research Ukraine 2024–2025 (Lviv IT Cluster)

- IREX / EasyBusiness — Ukraine Labor Market Intelligence 2025

- UNIDO Working Paper 3/2024 — промисловість

- ОЕСР Economic Survey Ukraine 2025

- Державна служба зайнятості — звіт 2023

- VoxUkraine — Labor Market in Wartime: Demographic Challenges

— End of Document —